# 测智云 GeoMind 创业计划书

开源可分叉的 AI 平差计算引擎

# 一、项目概述

## 1.1 产品定位

GeoMind 是面向测绘行业的新一代 GNSS 精度优化引擎。它将机器学习引入经典平差流程，在定权策略和误差建模两个核心环节实现"数据驱动替代人工经验"。产品以开源 MIT 协议发布，支持用户 Fork 代码并自定义平差 Pipeline。

## 1.2 一句话价值主张

让每一条观测都获得 AI 的最优权重，平差精度提升 50% 以上。

## 1.3 核心数据

| 验证场景 | 4 个 GNSS 核心平差问题 |
| --- | --- |
| 最高精度提升 | 62%（对流层 ZTD） |
| 平均精度提升 | 38.4% |
| 技术栈 | Vue 3 + FastAPI + PyTorch + NumPy |
| 开源协议 | MIT License |
| 代码托管 | github.com/PatrickLee726/geomind |

# 二、产品与技术

## 2.1 四大场景

| 场景 | 经典方法痛点 | ML 方案 | 精度提升 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对流层 ZTD | GPT3 气象估算引入 ~14 cm 偏差 | 神经网络学习残差映射 | 62% |
| 电离层 VTEC | 谐波模型无法捕捉赤道异常突变 | 球面编码 + 四层全连接网络 | 13% |
| GNSS 基线网 | 等权/经验定权，粗差不鲁棒 | 14 维特征 → 自适应权值预测 | 13% |
| 高程异常 | 多项式无法表达陡坎与凹陷 | ReLU 天然适配分段线性 | 65% |

## 2.2 核心创新

自适应定权引擎：ML 从 14 维基线特征自动学习每条基线的可靠性权重

插件化 Pipeline 架构：5 个接口契约，新案例一行注册，前端自动适配

全外推验证策略：所有分割均为空间/时间外推，检验泛化能力

开源可分叉：MIT 协议，Fork → 自定义 → PR 回归的社区协作模式

# 三、市场分析

## 3.1 市场规模

| 中国测绘地理信息行业产值 | ~8000 亿元（2024） |
| --- | --- |
| GNSS 相关市场 | ~2000 亿元 |
| 测绘软件市场 | ~150 亿元 |
| 年增长率 | 12-15% |

## 3.2 竞品分析

|  | COSA 科傻 | HGO 中海达 | GeoMind |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定权策略 | 固定规则 | 固定规则 | AI 自学习 |  |  |
| 开源 | 否 | 否 | MIT |  |  |
| 可扩展 | 否 | 否 | Pipeline 插件 |  |  |

# 四、商业模式

## 4.1 收入来源

| 层级 | 定价 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 社区版（免费） | ¥0 | 开源核心引擎、4 个标准 Pipeline、本地部署 |
| 专业版（SaaS） | ¥299/月 | 云端计算、优先数据接入、模型缓存加速 |
| 企业版 | 定制报价 | 私有部署、数据适配、专属 Pipeline 开发 |
| 数据服务 | 按量 | IGS/COD 产品 CDN 加速下载 |

## 4.2 市场切入策略

第一阶段（6 个月）：高校渗透。竞赛推广 + 课堂合作 + GitHub 社区建设

第二阶段（12 个月）：行业试点。与省级测绘院合作，开发扩展 Pipeline

第三阶段（24 个月）：商业化。标准化产品矩阵，拓展至摄影测量等领域

# 五、财务预测

| 年份 | 社区用户 | 专业版付费 | 企业版 | 总收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 年 | 500+ | 30×¥299×12 | 2 家 | ~15 万 |
| 第 2 年 | 2,000+ | 100×¥299×12 | 5 家 | ~55 万 |
| 第 3 年 | 5,000+ | 300×¥299×12 | 10 家 | ~150 万 |

预计第 2 年实现盈亏平衡。启动成本约 1.35 万元。

# 六、团队与管理

项目负责人：整体规划、技术架构设计

算法工程师：ML 模型开发、精度验证

前端工程师：Web 平台开发、数据可视化

后端工程师：API 设计、任务调度

产品/运营：市场推广、用户反馈、商业合作

# 七、风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 开源导致商业变现困难 | 核心开源建生态，增值服务收费 |
| 测绘行业新技术接受慢 | 高校教学切入，培养下一代用户 |
| IGS 数据源不可达 | 本地缓存 + 多数据源回退 |
| ML 在极端场景失效 | 经典方法兜底，ML 作为增强 |
| 竞品推出类似功能 | 开源社区黏性和 Pipeline 生态壁垒 |

# 八、附件

GitHub 仓库：https://github.com/PatrickLee726/geomind

Benchmark 精度报告：benchmark_report.pdf

技术白皮书：AI平差平台技术报告

演示视频：[待录制]

本计划书中精度数据来自平台内置 Benchmark 系统，所有分割均为空间/时间外推验证。